江苏新时代造船有限公司4#船坞工程

钢筋工程劳务

内部招标公告

招标人：江苏省水利建设工程有限公司

二〇二四年十月

第一章  招标公告

江苏新时代造船有限公司4#船坞工程

钢筋工程劳务分包招标公告

1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 江苏新时代造船有限公司 (以下简称为“项目法人”)与 江苏省水利建设工程有限公司 (以下简称为“发包人”)已经签订了 江苏新时代造船有限公司4#船坞工程 施工总承包合同（以下称为“总包合同”)，现公开邀请潜在投标人参加钢筋工程劳务分包的投标。

2、江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：泰州靖江市江苏新时代造船有限公司。

（2）招标内容：江苏新时代造船有限公司4#船坞工程钢筋工程劳务的劳务用工。

（3）开工及计划完工时间：4#船坞工程计划总工期548日历天，2026年2月20日前完成全部工程施工。本工程钢筋劳务施工主要在2024年11月至2026年2月。

4、投标人应当具备的主要资格条件：

投标人必须具有土建类施工总承包资质或劳务资质和安全许可证的成建制单位。在五年内承担过类似工程施工经历同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。近五年（2019年1月1日以后）合同额200万元及以上建筑物钢筋劳务施工（包括水闸、涵洞、泵站、水电站、桥梁、船闸、船坞、码头、市政水泵房、房屋等钢筋劳务）或者600万元及以上建筑物施工（范围同上）。

5、本次招标为公开招标。本次招标为一份清单，2个标段，2个标段（A-O轴/314-5轴一个标段、O-L轴/314-5轴一个标段），选择两个分包单位，欢迎参加竞标。投标时按全部工程量进行报价，最终按轴线分配给2个中标单位。同一单位只能中标1个标段。

请有意参加投标的承包人于2024年10月21日11：30前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币200元整，领取/接受招标文件后不退。

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。

7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：泰州靖江市江苏新时代造船有限公司，联系人：吴永军，电话：15995134869。

8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司前五楼会议室。

投标截止期、开标时间均为：2024年10月22日8:30时。

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址：扬州市长征西路14号，联系人：韩工， 电话：15252746322。

（2）项目部地址：泰州靖江市江苏新时代造船有限公司，联系人：吴永军，电话：15995134869。

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：0514-87361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1、投标报价（85分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。

（2）投标价得分：在基准价的100%～92%得满分85分。在基准价100%以上,每高1％扣0.5分；在基准价92%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3业绩和信誉（2分）

近五年（2019年10月1日后，以签订合同时间为准）合同额200万元及以上建筑物钢筋劳务施工（包括水闸、涵洞、泵站、水电站、桥梁、船闸、船坞、码头、市政水泵房、房屋等钢筋劳务）或者600万元及以上建筑物施工（范围同上）。需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1分，最多得2分。

10.4技术标（10分）

（1）设备配备计划 （1分）

（2）质量保证措施 （2分）

（3）安全生产、文明施工保证措施 （2分）

（4）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（1分）

（5）施工方案（钢筋制安、成品钢筋如何保护、钢筋水平如何运输采用什么设备运输），重点、难点分析及解决措施（4分）

# 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：江苏新时代造船有限公司4#船坞工程 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：泰州靖江市江苏新时代造船有限公司 |
| 4 | 质量要求：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。 工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。 |
| 5 | 投标人（分包人）资格要求：投标人要求为独立法人（施工总承包资质或劳务资质和安全许可证）的成建制单位，有营业执照、资质证书。在近五年（2019年1月1日后）内承担过类似工程并且质量合格，同时要提供相关证明。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。在合同期内不因市场因素变动而调整。 |
| 7 | 本项目投标保证金陆万元，投标保证金在开标前一天11:30之前，电汇至指定账户。履约保证金为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；缴纳履约保证金或提交银行见索即付保函后方可签订合同。 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。 U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | 投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司 投标截止期：2024年10月22日8:30时 |
| 10 | 开标时间：2024年10月22日8:30时 开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：新时代船厂4#船坞工程钢筋工程劳务投标保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，本劳务（钢筋工程）项目总限价陆佰零壹万捌仟壹佰柒拾元整（¥6018170.00）。本招标选择2个分包单位，各投标单位按总限价报价，最终按A-O轴/314-5轴一个标段、O-L轴/314-5轴一个标段分配给2个中标单位。同一单位只能中标1个标段。 2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |
| 13 | 踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。 |