淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标

（桩号126+600～130+000）

河坡堤坡防护工程及水土保持工程劳务分包

内部招标文件

（合同编号：RHSD2/YCSG-2024-02-005～008）

招标人：江苏省水利建设工程有限公司

二〇二五年一月

# 目  录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 招标文件

第四章 投标文件格式

第一章  招标公告

淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标

河坡堤坡防护工程及水土保持工程劳务分包招标公告

1、依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 盐城市水利工程建设管理中心 (以下简称为“项目法人”)与 江苏省水利建设工程有限公司 (以下简称为“发包人”)已经签订了 淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标（桩号126+600～130+000） 施工总承包合同（以下称为“总包合同”)，现公开邀请潜在投标人参加河坡堤坡防护工程及水土保持工程劳务分包的投标。

2、江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：江苏省盐城市滨海县陈涛镇。

（2）招标内容：淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标南北泓河坡、南北堤堤坡防护工程及水土保持工程的劳务用工。

（3）标段划分与中标数量规定

本批次淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标河坡堤坡防护工程及水土保持工程劳务用工内部招标共分4个标段，分别为防护劳务工程1标（桩号126+600～127+450、850）、防护劳务工程2标（桩号127+450～128+300、850m）、防护劳务工程3标（桩号128+300～129+150、850m）、防护劳务工程4标（桩号129+150～130+000、850m）。投标人可以同时参加多个标段的投标，但一个投标人只能中一个标段。评标顺序为：按最高投标限价由高到低的顺序进行评审。如投标人多个标段均排名第一，则按公布的最高投标限价的大标优先的原则进行推荐。已经在大标中被推荐为第一中标候选人的投标人，不再参加其后标段的中标候选人推荐。

（4）开工及计划完工时间：2025年3月底前开工，2025年5月底前完成深泓南坡坡面防护及坡脚防护，南泓具备通水条件。

本工程劳务施工主要在2025年3月至2026年11月。

4、投标人应当具备的主要资格条件：

投标人必须具有土建类施工总承包资质或劳务资质的成建制单位，需具有安全许可证。在五年（2020年1月1日以后）内承担过类似工程施工经历同时要提供相关证明文件、合同文件（复印件）。近五年合同额100万元及以上河坡、堤坡防护劳务施工或者水工筑物劳务，或者400万元及以上河坡、堤坡防护工程或水工建筑物（或构筑物）工程施工。

5、本次招标为公开招标。请有意参加投标的承包人于2025年1月16日11：00前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的证明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币600元整，领取/接受招标文件后不退。

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。

7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：盐城市滨海县陈涛镇新联村，联系人：詹先生，电话：13912137455。

8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司前五楼会议室。

投标截止期、开标时间均为：2025年1月17日上午09:00时。

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址：扬州市长征西路14号，联系人：韩工， 电话：15252746322。

（2）项目部地址：盐城市滨海县陈涛镇新联村，联系人：詹先生，电话：13912137455。

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：0514-87361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1投标报价（88分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。

（2）投标价得分：在基准价的100%～96%得满分88分。在基准价100%以上，每高1％扣0.5分；在基准价96%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人所投标段的报价不得超过招标人设定的最高投标限价，且各子目单价不得超过对应单价限价，否则按无效标处理。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3业绩和信誉（4分）

近五年合同额200万元及以上河坡、堤坡防护劳务施工或者水工建筑物劳务，或者800万元及以上河坡、堤坡防护工程或水工建筑物（或构筑物）工程施工。

需提供类似工程的证明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得2分，最多得4分。

10.4技术标（5分）

（1）质量保证措施 （1分）

（2）安全生产、文明施工保证措施 （1分）

（3）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（1分）

（4）施工方案重点、难点分析及解决措施（深泓底格埂深1m如何排水、坡格埂如何保证振捣及平整度）（2分）

# 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淮河入海水道二期工程盐城市境内2024年度河道工程施工1标 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：盐城市滨海县陈涛镇 |
| 4 | 质量要求：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。 工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。 |
| 5 | 投标人资格要求：投标人（分包人）资格要求：投标人要求为独立法人（土建类施工总承包资质或劳务资质和安全许可证）的成建制单位，有营业执照、资质证书。在近五年（2020年1月1日后）内承担过类似工程并且质量合格，同时要提供相关证明。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。在合同期内不因市场因素变动而调整。 |
| 7 | 本项目投标保证金捌万元整，投标保证金在开标前一天11:00之前，电汇至指定账户。履约保证金（或保函）为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；缴纳履约保证金或提交银行见索即付保函后方可签订合同。 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | 投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司 投标截止期：2025年1月17日9:00时 |
| 10 | 开标时间：2025年1月17日9:00时 开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：入海道盐城2024河道1标防护工程劳务分包投标保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，防护1标劳务工程项目限价4590477.00元、防护2标劳务工程项目限价4852357.00元、防护3标劳务工程项目限价4852357.00元、防护4标劳务工程项目限价4852357.00元。 2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |
| 13 | 踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。 |